Защитное слово к презентации «СчитайПравильно»

Слайд 1. Титульный

Наш проект СчитайПравильно.  Немного напомним в чем его суть— помочь мастерам и самозанятым считать не убытки, а прибыль. 

В рамках данного MVP будет реализован следующий ключевой функционал. Во-первых, это модуль «Мой склад», который позволит пользователям вносить, просматривать, редактировать и удалять данные о материалах с подтверждением операции удаления. Это обеспечит ведение актуальной базы ресурсов. Во-вторых, будет создан модуль «Мои проекты», основанный на шаблонном подходе. На первом этапе будет реализован шаблон «Вязаная игрушка», а также, согласно итоговым ожиданиям, шаблон «Вязаный текстиль». Для этих шаблонов система будет автоматически рассчитывать себестоимость по заданным формулам, учитывая стоимость материалов, трудозатраты и накладные расходы. Главный экран-дашборд будет отображать общее количество проектов и список последних из них с ключевой информацией для быстрого доступа.

С технической стороны решение будет построено на стеке технологий C# и .NET для серверной части, WPF для создания десктопного интерфейса и MS SQL в качестве локальной базы данных для обеспечения сохранности данных между сеансами работы. База данных будет включать в себя все необходимые сущности: от учёта пользователей, категорий и конкретных материалов до шаблонов проектов, их компонентов и деталей использования материалов в каждом проекте. Интерфейс будет соответствовать утверждённому дизайну с фиксированной шириной окна, навигацией между разделами и поддержкой светлой темы.

Важно отметить, что в текущую итерацию разработки не входят такие функции, как модуль аналитики PRO, авторизация пользователей, экспорт в PDF и дополнительные шаблоны, что позволяет сфокусировать усилия на создании стабильного ядра системы. Критериями приёмки готового продукта являются: возможность создания и сохранения проекта «Вязаная игрушка», корректный автоматический расчёт себестоимости, сохранение всех данных между запусками приложения и корректное отображение списка проектов на дашборде.

План реализации разбит на четыре основных этапа: проектирование БД и базового интерфейса, разработка модуля «Мой склад», реализация модуля «Мои проекты» с шаблонами и расчётами, и заключительный этап интеграции, тестирования и исправления ошибок. Ожидаемым результатом является полностью рабочий прототип, который решит задачу автоматизации расчёта себестоимости для выбранных типов вязаных изделий и станет основой для дальнейшего развития системы.

Слайд 2.

Перед вами Главный экран «Моя мастерская». Мы отошли от стерильного и строгого дизайна традиционных бухгалтерских программ. Наша цель — создать у мастера ощущение уютной, организованной творческой. Слева вы видите постоянную панель навигации с интуитивно понятными разделами: «Моя мастерская», «Мой Склад», «Мои компоненты» и другие.

По центру — краткую статистику: сколько проектов сделано, какая прибыль

Ниже расположена галерея «Последние проекты». Каждая карточка —наглядная сводка по изделию: его себестоимость и итоговая цена продажи. Это позволяет быстро оценить рентабельность прошлых работ и вернуться к ним для редактирования или создания копий. Таким образом,

Самая важная деталь здесь кнопка — «Проект». Нажав на нее, пользователь начинает создавать новый расчет.

Слайд 3.

Также визуально реализована «Мой Склад». Пользователь один раз вносит все свои материалы: пряжу, фурнитуру, наполнитель — с указанием точной цены и текущего остатка. Как вы можете видеть, интерфейс предельно прост: каждая карточка материала содержит всю необходимую информацию — название, цену за единицу измерения и актуальный остаток.

Вверху экрана расположены с поиск и кнопка «Добавить материал». Поиск позволяет мгновенно найти нужную позицию по мере роста базы данных. Когда мастер создает новый проект, он просто выбирает материалы из этого списка, а система автоматически подставляет актуальные цены и списывает расход.