Техническое задание

На разработку десктопного приложения «Кондитерский Калькулятор»

Версия: 1.0
Дата составления: 18.11.2025
Плановый срок сдачи MVP: 30 декабря 2023 года

1.  Введение

1.1. Назначение документа

Техническое задание описывает требования к разработке десктопного приложения для расчета себестоимости и ценообразования в малом кондитерском бизнесе.

1.2. Описание продукта

Десктопное приложение на C#/.NET для Windows, предназначенное для владельцев малых кондитерских производств. Программа автоматизирует расчет себестоимости продукции, учет накладных расходов и формирование цен.

1.3. Целевой пользователь

Алина, владелец домашнего производства кондитерских товаров. Опыт работы - 1.5 года. Производит авторское моти, трайфлы, капкейки, торты на заказ.

2. Бизнес-требования

2.1. Бизнес-цели

- Автоматизация расчета себестоимости продукции

- Учет постоянных расходов при формировании цены

- Повышение рентабельности бизнеса

- Сокращение времени на составление коммерческих предложений

2.2. Решаемые проблемы

- Ручной расчет себестоимости в Excel/на бумаге

- Отсутствие учета накладных расходов в ценообразовании

- Низкая прибыльность при наличии заказов

- Большие временные затраты на составление смет для клиентов

3. Функциональные требования

3.1. Модуль «Справочник ингредиентов»

Требования к интерфейсу:

- Главная таблица с колонками: Название, Стоимость закупки, Закупочная ед., Расходная ед., Цена за расходную ед.

- Кнопки управления: «Добавить», «Изменить», «Удалить».

- Диалог редактирования ингредиентов.

Поля:

- Название ингредиента (текстовое, обязательное)

- Закупочная единица (выпадающий список: кг, гр, л, мл, шт, упак.)

- Стоимость закупки (числовое, >= 0, обязательное)

- Расходная единица (выпадающий список: кг, гр, л, мл, шт)

Расчетное поле (только чтение):

- Цена за расходную единицу (автоматический расчет)

Бизнес-логика:

- Автоматический расчет цены за расходную единицу при изменении данных

Валидация:

- запрет некорректных комбинаций единиц измерения.

- уникальность названий ингредиентов

3.2. Модуль «Мои товары»

Структура карточки товара:

- Верхняя часть: Название товара (текстовое поле), Категория (выпадающий список)

- Категории по умолчанию: Торт, Пирожное, Капкейк, Печенье, Пирог, Пончик, Другое

- Возможность добавления пользовательских категорий через Настройки

Вкладка «Рецепт»:

Таблица состава:

- Ингредиент (выпадающий список из справочника)

- Количество (числовое, > 0)

- Расходная ед. (автоподстановка)

- Стоимость (авторасчет: цена_за_ед * количество)

- Кнопка удаления строки

- Кнопка "Добавить строку"

- Итоговое поле: "Себестоимость сырья" (автосуммирование)

Вкладка «Ценообразование»:

Блок себестоимости (только чтение):

- Себестоимость сырья [245.00] руб.

- Доля накладных расходов [55.00] руб.

- Полная себестоимость [300.00] руб.

Блок ценообразования:

- Желаемая наценка, % [70] (ввод пользователя)

- Итоговая цена [510.00] руб. (расчет: ПС * (1 + наценка/100))

- Чистая прибыль [210.00] руб. (расчет: Цена - ПС)

- Рентабельность [70] % (расчет: (Прибыль / ПС) * 100)

3.3. Модуль "Накладные расходы"

Интерфейс:

- Таблица расходов: Статья расхода, Сумма в месяц

Блок "План продаж": Товар, План продаж (шт.)

- Кнопка "Рассчитать и распределить"

Алгоритм распределения:

- Для каждого товара: Вес = План_продаж * Себестоимость_сырья

- Общий вес = Σ(Весов всех товаров)

- Коэффициент распределения = Сумма_всех_накладных / Общий_вес

- Для каждого товара: ДНР = Коэффициент * Себестоимость_сырья_товара

3.4. Технические требования

Архитектура:

Язык: C#

UI: WPF (предпочтительно) или WinForms

База данных MS SQL Server

Структура БД (основные таблицы):

sql

- Ingredients (Id, Name, PurchasePrice, PurchaseUnit, ConsumptionUnit, PricePerUnit)

- Products (Id, Name, CategoryId)

- ProductIngredients (Id, ProductId, IngredientId, Quantity)

- Categories (Id, Name, IsUserDefined)

- OverheadItems (Id, Name, MonthlyAmount)

- SalesPlan (Id, ProductId, PlannedQuantity)

4. Этапы реализации

- Этап 1 (MVP - до 30.12.2023) - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

Модуль ингредиентов -  с автоматическим расчетом цен

Модуль товаров - создание рецептов, расчет себестоимости сырья

Модуль накладных расходов - ввод расходов

Модуль ценообразования - расчет полной стоимости и формирование цены

Локальное хранение -, базовые операции сохранения/загрузки

Этап 2 - БЭКЛОГ

- Генерация PDF-смет

- Учет остатков ингредиентов

- Дашборд с аналитикой

- История изменения цен

- Резервное копирование данных

5. Нефункциональные требования

5.1. Требования к интерфейсу

- Интуитивно понятный UI

- Минимальное количество действий для получения результата

- Валидация ввода в реальном времени

5.2. Производительность

- Время отклика интерфейса < 100 мс

- Загрузка списка товаров < 1 секунды

- Расчет себестоимости в реальном времени

5.3. Безопасность

- Локальное хранение данных

- Валидация всех вводимых данных

- Защита от потери данных при сбоях

6. Критерии приемки MVP

Приложение считается соответствующим MVP, если:

- Пользователь может добавить ингредиент с автоматическим расчетом цены за единицу

- Пользователь может создать товар, добавить в него ингредиенты и видеть себестоимость сырья

- Пользователь может ввести накладные расходы, нажать «Рассчитать»

- В карточке товара отображается полная себестоимость (сырье + накладные)

- При изменении наценки автоматически пересчитывается цена, прибыль и рентабельность

- Все данные сохраняются между запусками приложения

7. Приложения

7.1. Глоссарий

СС - Себестоимость сырья

ДНР - Доля накладных расходов

ПС - Полная себестоимость

MVP - Минимально жизнеспособный продукт

7.2. Формулы расчета

Цена за расходную ед. = Стоимость закупки / Коэффициент перевода

Вес товара = План продаж × Себестоимость сырья

ДНР = (Сумма накладных / Общий вес) × СС товара

Итоговая цена = ПС × (1 + Наценка/100)

Подписано:
Разработчик: ___________________
Заказчик (Алина): ___________________
Дата: ___________________